# PrintBridge 测试计划与报告

| 文档编号 | PB-TST-001 |
| --- | --- |
| 项目名称 | PrintBridge |
| 文档版本 | 1.1.1 |
| 编写日期 | 2026-06-22 |
| 编写依据 | GB/T 8567-2006、IEEE 829-2008《软件测试文档标准》 |

## 1 引言

### 1.1 编写目的

本文档定义 PrintBridge 项目的测试策略、测试范围、用例设计、执行计划与报告模板,作为测试执行、质量评估与课程验收的依据。

### 1.2 参考资料

- PB-SRS-001《需求规格说明书》

- PB-HLD-001《概要设计说明书》

- PB-LLD-001《详细设计说明书》

- IEEE Std 829-2008《Software Test Documentation》

- Vitest 4、Playwright 1.59 官方文档

## 2 测试概述

### 2.1 测试范围

| 测试类型 | 范围 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 工具、服务、Store、Hooks | Vitest + jsdom |
| 端到端测试 | 主流程与快捷键 | Playwright(Chromium) |
| 静态检查 | 代码风格、类型 | ESLint + Prettier + tsc |
| 构建验证 | tsc + Vite + electron-builder | npm scripts |
| 手工验收 | UI、交互、跨平台 | 测试人员 |

### 2.2 不在测试范围

- DeepSeek 真实调用的服务端可用性;

- 真实印刷设备的物理输出验证(本项目为近似预览);

- 大于 8K 像素图像的极端性能(超出目标场景)。

### 2.3 测试环境

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| OS | Windows 11 / macOS 14+ / Linux(Ubuntu 22.04+) |
| Node | ≥ 18 LTS |
| 浏览器 | Electron 28 内置 Chromium |
| CI(可选) | 本地或 GitHub Actions |

### 2.4 通过准则

- 所有 P0 用例全部通过;

- P1 用例通过率 ≥ 95%;

- 单元测试覆盖率:color-engine / print-checker / image-processor / color-convert 行覆盖 ≥ 80%;

- 静态检查 0 error;

- 构建命令(npm run build)成功;

- E2E 主流程 3 个用例全部通过。

## 3 测试策略

### 3.1 测试分层

+------------------------+
|   E2E (Playwright)     |  → 跨模块主流程
+------------------------+
|   组件/服务层          |  → 渲染组件交互(可选)
+------------------------+
|   单元 (Vitest)        |  → 纯函数、服务、Store
+------------------------+
|   静态检查             |  → 类型 + 风格
+------------------------+

### 3.2 测试设计原则

- 覆盖关键路径:颜色转换、印前检查、AI 顾问、降级路径、项目会话;

- 不依赖外部:DeepSeek 调用使用 mock,fs/IPC 通过 jsdom 与 vi.mock 替代;

- 可重复:所有单元测试应确定、无外部副作用;

- 可读:用例命名遵循 模块_场景_预期 模式。

### 3.3 优先级

| 级别 | 含义 |
| --- | --- |
| P0 | 必须通过,阻塞发布 |
| P1 | 重要,失败需修复 |
| P2 | 一般,延期可接受 |

## 4 单元测试计划

### 4.1 color-convert

| 用例 ID | 描述 | 优先级 | 关键断言 |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-CC-01 | 纯白 RGB → CMYK(0,0,0,0) | P0 | c=m=y=k=0 |
| UT-CC-02 | 纯黑 RGB → CMYK(0,0,0,100) | P0 | k=100 |
| UT-CC-03 | 普通 RGB → CMYK(coated) | P0 | 值在 [0,100] |
| UT-CC-04 | CMYK → RGB 边界 | P0 | 纯白/纯黑 |
| UT-CC-05 | CMYK → RGB(普通值) | P1 | 颜色在 RGB 范围 |
| UT-CC-06 | deltaE(CIE2000) 同色 → 0 | P0 | ≈ 0 |
| UT-CC-07 | deltaE 明显不同 → > 3 | P1 | > 3 |
| UT-CC-08 | rgbToLab ↔ labToRgb 往返 | P1 | 接近原值 |
| UT-CC-09 | applyLightSource D50/D65/F 比例 | P1 | 乘子正确 |
| UT-CC-10 | getSharpnessFactor 距离/分辨率组合 | P1 | clamp 正确 |
| UT-CC-11 | clampToPaperGamut 越界裁剪 | P1 | L/chroma 范围 |
| UT-CC-12 | 纸类型 inkLimit 生效 | P1 | K 受 inkLimit 限制 |

### 4.2 image-utils

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-IU-01 | sampleImagePixels 5×5 返回 25 个 | P0 |
| UT-IU-02 | calculateEdgeVariance 全白图 → 0 | P0 |
| UT-IU-03 | calculateEdgeVariance 含边缘纹理 → > 阈值 | P1 |

### 4.3 color-engine

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-CE-01 | initializeColorEngine 成功路径 → status=‘ready’ | P0 |
| UT-CE-02 | initializeColorEngine 失败 → status=‘degraded’ | P0 |
| UT-CE-03 | isIccEngineReady 与 status 一致 | P1 |
| UT-CE-04 | analyzeColor 5×5 采样 → sampleCount=25 | P0 |
| UT-CE-05 | analyzeColor 字段数值范围合理 | P0 |
| UT-CE-06 | analyzeColor 使用 ICC 转换路径覆盖 | P1 |
| UT-CE-07 | analyzeColor 降级到 rgbToCmyk 路径 | P0 |
| UT-CE-08 | getAvailableProfiles 包含默认 5 个 | P1 |

### 4.4 print-checker

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-PC-01 | 低分辨率 → error low-resolution | P0 |
| UT-PC-02 | 临界分辨率 → warning low-resolution | P1 |
| UT-PC-03 | 高饱和色域外 > 10% → error | P0 |
| UT-PC-04 | 色域外 1~10% → warning | P0 |
| UT-PC-05 | 色域外 < 1% → info | P1 |
| UT-PC-06 | 边缘方差低 → warning missing-bleed | P1 |
| UT-PC-07 | 高饱和 RGB → warning color-mode | P1 |
| UT-PC-08 | 灰度图 → info color-mode | P2 |
| UT-PC-09 | overallScore 公式正确(每 error −30, warning −10) | P0 |
| UT-PC-10 | canPrint 仅在 error=0 时为 true | P0 |
| UT-PC-11 | 自定义纸张尺寸参与 DPI 计算 | P1 |
| UT-PC-12 | A4/A3/A5 三种尺寸 | P1 |

### 4.5 image-processor

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-IP-01 | simulatePrintPreview 输出尺寸与输入一致 | P0 |
| UT-IP-02 | 三种 paperType 影响 saturation/contrast | P1 |
| UT-IP-03 | 三种 lightSource 影响通道比例 | P1 |
| UT-IP-04 | sharpnessFactor 触发 blurRadius>0 分支 | P1 |
| UT-IP-05 | 像素值 clamp 在 [0, 255] | P0 |

### 4.6 ai-color-advisor

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-AI-01 | extractColorData 字段边界 | P0 |
| UT-AI-02 | skinTones 识别正确 | P1 |
| UT-AI-03 | sceneType 分类正确 | P1 |
| UT-AI-04 | simulateAIAnalysis magazine 高饱和 → Coated FOGRA39 | P0 |
| UT-AI-05 | simulateAIAnalysis photo_print + skin → Adobe RGB | P0 |
| UT-AI-06 | simulateAIAnalysis packaging → Japan Color | P0 |
| UT-AI-07 | analyzeImageWithAI 无 apiKey → rule-based | P0 |
| UT-AI-08 | analyzeImageWithAI apiKey 失败 → 回退 rule-based | P0 |
| UT-AI-09 | analyzeImageWithAI apiKey 成功 → source=‘deepseek’ | P1 |
| UT-AI-10 | printingTips 按需累加 | P2 |

### 4.7 project-serializer / project-session

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-PS-01 | buildProjectData 字段完整 | P0 |
| UT-PS-02 | parseProjectData 校验字段 | P0 |
| UT-PS-03 | save 调用 electronAPI.saveProject | P0 |
| UT-PS-04 | load 调用 electronAPI.loadProject | P0 |
| UT-PS-05 | reset 还原默认状态 | P1 |
| UT-PS-06 | load 同步 ColorStore(activeProfile/analysis/softProof) | P0 |

### 4.8 store

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-ST-01 | useColorStore toggleSoftProof | P0 |
| UT-ST-02 | useColorStore addCustomProfile 去重 | P1 |
| UT-ST-03 | useColorStore removeCustomProfile 清理 activeProfile | P1 |
| UT-ST-04 | useColorStore setIccEngineStatus 三态 | P0 |
| UT-ST-05 | useProjectStore updateProcessingOptions 合并 | P0 |
| UT-ST-06 | useProjectStore saveProjectToFile | P0 |
| UT-ST-07 | useProjectStore resetProject | P1 |
| UT-ST-08 | useProjectStore 部分持久化字段不包含图像 | P0 |
| UT-ST-09 | useThemeStore 主题切换 | P1 |
| UT-ST-10 | useLocaleStore 切换 zh-CN/en-US | P1 |

### 4.9 hooks

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-HK-01 | useDebounce 防抖 | P1 |
| UT-HK-02 | useCanvasImage 绘制 | P2 |
| UT-HK-03 | useImageProcessorWorker 消息分发与错误兜底 | P0 |

### 4.10 analysis-messages / preflight-messages

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-AM-01 | analysis-messages 在 iccEngineStatus 各态文案正确 | P0 |
| UT-PM-01 | preflight-messages 在 deterministic/heuristic/advisory + 置信度组合下文案正确 | P0 |

### 4.11 menu(常量)

| 用例 ID | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UT-MN-01 | MENU_ACTIONS 内容与 MenuAction 类型一致 | P0 |

## 5 端到端(E2E)测试计划

### 5.1 范围

- 默认 Playwright 项目:Chromium(Desktop Chrome);

- 启动方式:npm run dev(Vite Dev Server)→ Playwright 自动化;

- 命令:npx playwright test tests/e2e/app.spec.ts --project=chromium。

### 5.2 用例清单

| 用例 ID | 描述 | 优先级 | 步骤 | 期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2E-01 | 加载 Color Lab 工作区 | P0 | goto / | 显示标题”Color Lab”、导入/分析/预览标签、Choose file 按钮 |
| E2E-02 | 键盘 Ctrl+1/2/3 模块切换 | P0 | 按 Ctrl+1→2→3 | 依次显示 Color Lab / Cross-Media Preview / Smart Print Adapter 标题 |
| E2E-03 | 模块反复切换可用 | P1 | 1→2→3→1 | 标题正确切换 |
| E2E-04 | 跨媒介预览”刷新预览”按钮可见 | P1 | Ctrl+2 | 看到 Refresh preview 按钮 |
| E2E-05 | 智能印前”Run checks”按钮可见 | P1 | Ctrl+3 | 看到 Run checks 按钮 |
| E2E-06 | 导入图像后 Color Lab 状态变化(可选) | P2 | 上传 fixture | 软打样区域出现图像 |

注:UI 文案以英文(en-US)默认展示。如切换中文,需在断言中使用本地化文案。

### 5.3 Fixture

- tests/e2e/fixtures/sample.png(小尺寸 RGB 测试图);

- tests/e2e/fixtures/sample-tall.png(用于分辨率相关检查);

- tests/e2e/fixtures/sample-cmyk.jpg(用于 CMYK 路径)。

## 6 静态检查与构建

### 6.1 ESLint

- 命令:npm run lint;

- 规则:@typescript-eslint + eslint-config-prettier;

- 通过准则:0 error。

### 6.2 Prettier

- 命令:npm run format:check;

- 通过准则:全部文件符合格式化。

### 6.3 TypeScript 编译

- 命令:npm run build(包含 tsc);

- 通过准则:0 类型错误。

### 6.4 应用构建

- npm run build:win:Windows 便携包 + NSIS;

- npm run build:mac:macOS dmg;

- 通过准则:release/ 目录生成对应产物。

## 7 手工验收清单

| ID | 项 | 通过准则 |
| --- | --- | --- |
| AC-UI-01 | 启动应用,默认进入 Color Lab | 标题可见 |
| AC-UI-02 | 导入 PNG/JPG/TIFF 各一张 | 软打样区域可显示 |
| AC-UI-03 | 运行分析,查看 ColorAnalysis | 数值合理 |
| AC-UI-04 | 切换 Cross-Media Preview | 并排/叠加切换可用 |
| AC-UI-05 | 调整光源/纸张/距离/DPI | 预览即时刷新 |
| AC-UI-06 | 运行印前检查,查看问题清单 | 至少展示得分与若干问题 |
| AC-UI-07 | 切换 Knowledge Hub | 案例库/演示/测验可见 |
| AC-UI-08 | 切换 AI 顾问,运行分析 | 规则或 DeepSeek 输出 |
| AC-UI-09 | 保存/打开 .pbp | 文件可被解析还原 |
| AC-UI-10 | 切换语言、主题 | UI 文案与样式同步更新 |
| AC-UI-11 | 错误边界(临时触发) | 显示错误页与重载按钮 |

## 8 测试执行计划

| 阶段 | 活动 | 入口 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单元测试 | npm run test:run | 每次提交前 |
| 2 | E2E | npx playwright test | 发布前/每日 |
| 3 | 静态检查 | npm run lint && npm run format:check | 每次提交前 |
| 4 | 构建 | npm run build | 发布前 |
| 5 | 手工验收 | 测试人员按 AC 清单 | 发布前 |

## 9 缺陷管理

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 严重度 | Blocker / Critical / Major / Minor / Trivial |
| 优先级 | P0 / P1 / P2 |
| 状态 | New / Assigned / In Progress / Resolved / Verified / Closed / Reopened |
| 分类 | 功能 / 性能 / 安全 / 可用性 / 国际化 / 文档 / 其他 |
| 记录位置 | 项目 issue tracker(此处略) |

修复准则:

- Blocker / P0:必须立即修复;

- Major / P1:当前迭代修复;

- Minor / P2:下一迭代处理或记入待办。

## 10 测试报告(模板与本版本实际数据)

### 10.1 报告标识

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 报告版本 | 1.1.1 |
| 报告日期 | 2026-06-22 |
| 测试版本 | v1.1.1(代码基线) |
| 测试负责人 | PrintBridge Team |

### 10.2 测试概要

本节应在每次测试执行后填写实际数据。下表为模板。

| 指标 | 计划 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试用例数 | 60+ | 待填 |
| 单元测试通过率 | 100% | 待填 |
| 关键模块覆盖率 | ≥ 80% 行覆盖 | 待填 |
| E2E 用例数 | 5+ | 待填 |
| E2E 通过率 | 100% | 待填 |
| 静态检查 error 数 | 0 | 待填 |
| 构建结果 | 成功 | 待填 |
| 严重缺陷 | 0 | 待填 |

### 10.3 模块级结果(模板)

| 模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| color-convert | 12 |  |  |  |  |
| image-utils | 3 |  |  |  |  |
| color-engine | 8 |  |  |  |  |
| print-checker | 12 |  |  |  |  |
| image-processor | 5 |  |  |  |  |
| ai-color-advisor | 10 |  |  |  |  |
| project-session | 6 |  |  |  |  |
| store | 10 |  |  |  |  |
| hooks | 3 |  |  |  |  |
| messages/menu | 2 |  |  |  |  |
| E2E | 5+ |  |  |  |  |

### 10.4 缺陷清单(模板)

| ID | 标题 | 严重度 | 优先级 | 状态 | 模块 | 修复版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 10.5 测试结论(模板)

- 总体结论:通过 / 有条件通过 / 不通过

- 发布建议:可发布 / 修复后发布 / 阻断发布

- 风险与遗留问题:列出未解决但已记录的问题及缓解措施

## 11 回归测试策略

- 触发条件:

  - 修改主进程、Preload、Renderer 之间任一公共 API;

  - 修改 services/ 下的任一服务;

  - 修改 store 持久化结构;

  - 修改 i18n 字典结构或 menu 常量。

- 范围:

  - 触发的模块全部用例 + E2E 主流程 + 静态检查 + 构建。

- 节奏:

  - 每次 PR 合并前由提交人本地自测;

  - 发布前由测试负责人完整回归。

## 12 性能与可靠性测试(可选)

| 项 | 方法 | 通过准则 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动 | 计时应用启动到主窗口可见 | ≤ 5 秒 |
| 5×5 采样 | 单元测试中用 Performance API 计时 | ≤ 200 ms |
| 印前检查(4K) | 真实图像计时 | ≤ 1 秒 |
| 内存峰值 | 简单采样 | ≤ 1 GB |
| lcms-wasm 失败 | mock initLcms reject | status=‘degraded’,UI 提示 |
| DeepSeek 失败 | mock fetch reject | 自动回退 rule-based |

## 13 安全测试

| 项 | 方法 | 通过准则 |
| --- | --- | --- |
| 路径遍历 | 单元测试覆盖 ..、~、$ | 主进程拒绝 |
| Preload API 白名单 | 静态检查 + 代码审查 | 仅暴露白名单方法 |
| 渲染进程隔离 | 配置审查 | contextIsolation: true |
| 依赖审计 | npm audit | 无 high / critical 漏洞 |

## 14 附录 A 变更记录

| 版本 | 日期 | 变更人 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 2026-06-22 | PrintBridge Team | 课程提交版 |

## 16 AI 标注

- 本文初稿由 AI 辅助整理测试结构、用例分类和报告措辞。

- 人工完成了实际试用、问题复现、控制台信息核对和测试结论确认。

- 人工重点核对了导入图片、预览变化、观察距离、分辨率、中英文切换和报错提示等场景。

## 15 附录 B 复用现有测试文件清单

本节列出仓库内已存在的测试文件,作为执行入口与命名参考(详细用例请参见各章节)。

tests/
├── setup.ts                          # jsdom + Vitest 全局 setup
├── e2e/
│   └── app.spec.ts                   # Playwright E2E
└── unit/
    ├── color-convert.test.ts
    ├── image-utils.test.ts
    ├── menu.test.ts
    ├── hooks/
    │   └── useImageProcessorWorker.test.ts
    ├── services/
    │   ├── analysis-messages.test.ts
    │   ├── color-engine.test.ts
    │   ├── icc-handler.test.ts
    │   ├── image-processor.test.ts
    │   ├── preflight-messages.test.ts
    │   ├── print-checker.test.ts
    │   └── project-session.test.ts
    └── store/
        ├── color.test.ts
        ├── project.test.ts
        └── theme.test.ts